Башkортостан Республикаhы                     		      Республика Башкортостан

Миeкe районы муниципаль  	        Администрация сельского

районыны4 Бик3ол ауыл советы		  поселения Биккуловский сельсовет

ауыл бил9м98е хакими9те             	        	                      муниципального района

Миякинский район

# А Р А Р                                                                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 март 2016й.                                                                                            09 марта 2016г.

№ 9

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов

сельского поселения Биккуловский сельсовет к безаварийному пропуску

паводка 2016 года.

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, мостов, хозяйственных объектов и других сооружений к безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды и руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать в сельском поселении паводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2016 года, приложение № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2016 года, приложение № 2.

- Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии, приложение № 3.

- В целях проверки и обеспечения готовности к весеннему паводку 2016 года согласовать и включить членов паводковой комиссии муниципального района в состав паводковой комиссии сельского поселения, приложение № 4.

- Назначить ответственных лиц по организации работ в целях безопасного пропуска весеннего паводка, приложение № 5.

- В срок до 21 марта членам комиссии обследовать потенциально опасные объекты и доложить в паводковую комиссию о состоянии и принятых мерах по безаварийному пропуску паводка на них.

- Рекомендовать руководителям хозяйств и предприятий до 15 марта создать на местах рабочие паводковые комиссии и аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ. Разработать и осуществить мероприятия по исключению аварийных ситуаций и загрязнению окружающей среды, пропуску льда и весеннего паводка, защите объектов от повреждений.

- В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

- выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и аварийных бригад необходимую технику;

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы;

10. Рекомендовать  Миякинскому ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» (З.Х.Насыров), руководителям хозяйств обеспечить очистку мостов от скопления льда. Внести предложение в районную паводковую комиссию о проведении взрывных работ по ликвидации ледовых заторов. Установить на местах дежурство и своевременно информировать о состоянии дел паводковую комиссию сельского поселения и района.

11. Рекомендовать предпринимателям на территории сельского поселения до весенней распутицы организовать завоз необходимого количества запасов продуктов во все торговые точки населенных пунктов.

12. Предложить начальнику отдела МВД России по Миякинскому району М.Х.Мусину обеспечить охрану общественного порядка в зонах возможного подтопления, организовать спасательные работы.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Биккуловский сельсовет                                                                 И.Р.Загидуллин

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 09.03.2016 года № 9

С О С Т А В

паводковой комиссии

| № п\п | Фамилия, инициалы | Занимаемая должность | №№ телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загидуллин Ильдар Ришатович | Глава сельского поселения, председатель комиссии | 2-58-78, 2-30-03 |
|  | Арсланов Радик Фанилевич | Директор Миякинской РЭС ПО Белебеевские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (по согласованию ) | 2-10-08 |
|  | Саетов Руслан Газинурович | Депутат сельского поселения с.Садовый | 2-58-78 2-59-60 |
|  | Хасанов Филюс Хакимьянович | Менеджер МТС «Центральная», депутат д.Чятай-Бурзян и д.Абишево | 2-58-34 |
|  | Хасанов Рауф Рахимьянович | Менеджер МТС «Центральная», староста д.Абишево | 2-58-39 |
|  | Ахмеров Анвар Миневалиевич | Менеджер МТС «Центральная» с.Биккулово | 2-33-00 |
|  | Ахмеров Рафис Раисович | Менеджер МТС «Центральная» д.Рассвет | 2-33-35 |

Управляющий делами                                                                 А.Р.Саетова

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 09.03.2016 года № 9

# План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2016 года в сельском поселении Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

| № п./п. | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств, потенциально опасных предприятий, о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния коммуникаций и сооружений | Загидуллин И.Р., Саетова А.Р. | Доведение настоящего постановления до 15.03.2016 г. |
| 2. | Проработка вопросов координации действий и оповещения, инспектирующих и других органов на период паводка 2016 года | Представитель паводковой комиссии муниципального района, Арсланов Р.Ф. | Совещание паводковой комиссии до 21.03.2016 г. |
| 3. | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Старосты, депутаты населенных пунктов, руководители хозяйств, предприятий, учреждений. | Рабочие комиссии на местах до 21. 03. 2016 г. |
| 4. | Проверка технического состояния мостов, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимания на условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить ото льда и от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты. | Старосты, депутаты населенных пунктов, руководители хозяйств, предприятий, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями на местах проверяются все потенциально опасные объекты с составлением актов технического обследования по готовности к паводку до 21.03.2016 г. |
| 5. | Сбор и обобщение данных по готовности объектов к пропуску паводка, анализ актов технического обследования потенциально опасного объекта, с последующим представлением в вышестоящие органы | Паводковая комиссия, . | Рабочие комиссии представляют 1 экз. акта технического обследования объектов в районную паводковую комиссию до 25.03.2016 г. |
| 6. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы. | Загидуллин И.Р. руководители хозяйств, организаций, инженеры по технике безопасности. | до 21.03.2016 г. назначить ответственных лиц и провести соответствующую работу. |
| 7. | Согласование и проведение инспекторских проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | До начала паводка и весь паводковый период, согласно графика инспекционного контроля |
| 8. | В случае возникновения ЧС на водных объектах организовать бригады по обеспечению поиска, оперативного расследования и устранения источников загрязнения | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При получении информации о возникновении ЧС - немедленно |
| 9. | Расследование аварий, ЧС. | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | По показаниям и при возникновении ЧС |
| 10. | Эвакуация населения в районах возможного затопления временным размещением в заранее подготовленных помещениях | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При возникновении необходимости |
| 11. | Эвакуация из ферм, расположенных в районах возможного подтопления до начала подтопления скота, кормов, ценного оборудования | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения, хозяйства | При возникновении необходимости |
| 12. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Загидуллин И.Р. руководители хозяйств, организаций, ответственные члены районной паводковой комиссии | До 01.04.2016 г. |
| 13. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | Руководители предприятий и хозяйств | До 01.04.16 г. |
| 14. | Обеспечить сохранность опор линий электропередачи и связи, заблаговременно установить за ним систематическое наблюдение | Арсланов Р.Ф. Фатхлисламов А.К. | Весь паводковый период |
| 15. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плав. средства. | руководители хозяйств | До 01.04.2016г. |
| 16. | До наступления распутицы завести в малые населенные пункты, с которыми могут быть прервана связь, запасы медикаментов, продукты питания и товары повседневного спроса | Атангулов И.Г. Индивидуальные предприниматели | Весь паводковый период |
| 17. | Определить возможные объемы буровзрывных работ против ледохода на период проведения этих работ | Насыров З.Х. | До 01. 04.2016 г. |
| 18. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС), 112. | Загидуллин И.Р. Саетова А.Р. руководители предприятий и хозяйств | Весь паводковый период |

Управляющий делами					           	А.Р. Саетова

Приложение № 3

к постановлению главы

сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 09.03.2016 года № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей среди членов паводковой комиссии района

| № | Фамилия, инициалы | Обязанности членов комиссии | № телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загидуллин И.Р. Арсланов Р.Ф. (по согласовнаию) | Организация и координация работы паводковой комиссии | 2-58-78 2-30-03 2-10-08 |
| 2 | Тавхитов В.А. Хуснутдинов И.Х. Хасанов Ф.Х. Хасанов Р.Р. Ахмеров Р.Р. Ахмеров А.М. | Предотвращение попадания в талые воды, водоемы и резервуары для питьевой воды загрязняющих веществ и загрязнения окружающей среды. Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны затопления | 3-77-67 2-58-34 2-58-39 2-30-00 |
| 3 | Загидуллин И.Р. | Организация очистки мостов от скопления льда | 2-58-78 2-30-03 |
| 4 | Хасанов Ф.Х. Хасанов Р.Р. Ахмеров Р.Р. Ахмеров А.М. | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для вывозки материальных ценностей и людей из зон возможного затопления. Своевременная заготовка и подвозка к местам возможных аварий запасов стройматериалов (камень гравий, глина) | 2-58-34 2-58-39 2-30-00 |
| 5 | Гильманов И.Р. | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления, организация спасательных работ. | 89378586368 |
| 6 | Хасанов Р.Р. Хасанов Ф.Р. Саетов Р.Г. | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка в д. Абишево, с.Садовый | 2-58-39 2-58-34 2-59-60 |
| 8 | Ахмеров А.М., Ахмеров Р.Р. | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка в д.Рассвет, с.Биккулово | 2-30-00 |

Управляющий делами                                                        А.Р.Саетова

Приложение №4

к постановлению главы

сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 09.03.2016 года № 9

# ЗА К Р Е П Л Е Н И Е

членов паводковой комиссии района за сельскими поселениями муниципального района по обследованию потенциально опасных объектов и обеспечению безаварийного пропуска паводка.

| № п./п. | Наименование сельсовета | Ф.И.О. членов комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Биккуловский | Арсланов Р.Ф. |

Управляющий делами                                                   А.Р.Саетова

# Приложение №  5

к постановлению главы

сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 09.03.2016 года № 9

Ответственные лица по организации работ в целях  безопасного пропуска весеннего паводка по  мостам и рекам, расположенных на территории сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан в 2016 году

- Мост по ул.Центральная с.Биккулово – ответственный глава сельского поселения Загидуллин И.Р., менеджер МТС «Центральная» Ахмеров А.М.

Управляющий делами                                                   А.Р.Саетова