Башkортостан Республикаhы                     		      Республика Башкортостан

Миeкe районы муниципаль  	        Администрация сельского

районыны4 Бик3ол ауыл советы		  поселенияБиккуловский сельсовет

ауыл бил9м98е хакими9те             	        	                      муниципального района

Миякинский район

452085,  Миeкe районы,	      452085, Миякинский район

Садовый ауылы, Фестиваль урамы, 2/1           	                      с.Садовый, ул.Фестивальная, 2/1

тел.факс: 2-58-78, 2-58-38                                                                                тел.факс: 2-58-78, 2-58-38

# А Р А Р                                                                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 март 2012й.                                                                                           21 марта  2012г.

№ 14

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов

сельского поселения Биккуловский сельсовет к безаварийному пропуску  паводка 2012 года.

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального района Миякинский район № 273 от 19 марта 2012 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, мостов, хозяйственных объектов и других сооружений к безаварийному пропуску весеннего паводка 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать в сельском поселении паводковую комиссию для организации работ по пропуску паводка 2012 года согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2012 года согласно приложению № 2.

- Назначить ответственных лиц в каждом населенном пункте согласно приложению № 3.

- В период прохождения ледохода организовать круглосуточное дежурство во всех населенных пунктах из числа руководящих работников.

- При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам

2-58-78,  2-58-38, 2-59-60, 2-30-03.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за   собой.

Глава сельского поселения

Биккуловский сельсовет                                                      И.Р.Загидуллин

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Биккуловский сельсовет

от 21.03.2012 года № 14

С О С Т А В

паводковой комиссии

| № п/п | Фамилия, И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загидуллин И.Р. | Глава сельского поселения, председатель комиссии |
| 2. | Минигулов Р.Ш. | специалист сельского поселения ООО «Жилищник» зам.председателя комиссии |
| 3. | Саетов Р.Г. | водитель сельского поселения член комиссии |
| 4. | Хасанов Ф.Х. | менеджер МТС«Центральная» член комиссии |
| 5. | Хасанов Р.Р. | менеджер МТС«Центральная» член комиссии |
| 6. | Ахмеров А.М. | менеджер МТС«Центральная» член комиссии |
| 7. | Ахмеров Р.Р. | менеджер МТС«Центральная» член комиссии |

Управляющий делами                                                                                 А.Р.Саетова

Приложение №  2

к постановлению главы

сельского поселения

Биккуловский сельсовет

от 21.03.2012 года № 14

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2012 года

в сельском поселении Биккуловский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение населенных пунктов, объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами | Паводковая комиссия | с 21.03.2012 г. по 23.03.2012 г. |
| 2. | Проверка технического состояния мостов расположенных в с.Биккулово, д.Рассвет | Паводковая комиссия | С начала паводка на весь паводковый период |
| 3. | Укомплектовать аварийные бригады необходимой техникой и инвентарем | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | к 25.03.2012 г. |
| 4. | Проверить при необходимости провести ремонт 2-х, 10-и местных лодок. Взять на учет все резиновые лодки | Паводковая комиссия | к 25.03.2012г. |
| 5. | Определить места временной эвакуации населения, имущества и животных в д.Абишево, и с.Садовый по ул.Ахметзянова | Паводковая комиссия | к началу паводка |
| 6. | В местах временного размещения скота создать необходимый запас кормов | Менеджеры МТС«Центральная» Хасанов Ф.Х. Хасанов Р.Р. | к началу паводка |
| 7. | Убрать навоз, мусор с мест стока талых вод | Администрация, депутаты Совета | до 30.03.2012г. |
| 8. | В местах возможного подтопления д.Абишево, с.Садовый по ул.Ахметзянова установить освещение (прожекторы) | Администрация СП | до начала паводка |
| 9. | В период паводка организовать круглосуточное дежурство | Администрация СП | В период паводка |

Управляющий делами                                                                                              А.Р.Саетова

Приложение №  3

к постановлению главы

сельского поселения

Биккуловский сельсовет

от 21.03.2012 года № 14

Ответственные лица  по населенным пунктам

для обеспечения безаварийного пропуска паводка 2012 года.

- д.Абишево        - Хасанов Р.Р.

- с.Биккулово      - Ахмеров А.М.,

- д.Рассвет           - Ахмеров Р.Р.,

- д.Маяк               -  Галиев Г.М.,

- с.Садовый          - Загидуллин И.Р.,

- д.Чятай-Бурзян  - Хасанов Ф.Х.

Управляющий делами                                                                                            А.Р.Саетова

СПИСОК

владельцев резиновых лодок на паводковый

период  2012 года.

с.Садовый

1. Минигулов Р.Ш.     2-х местная резиновая,

2. Халилов М.Н.        2-х местная, резиновая,

3. Ахметзянов В.Р.    2-х местная, резиновая

д.Абишево

- Хазиев М.М          3-х местная алюминиевая,

- Шафиков У.М      2-х местная алюминиевая,

- Аюпов И.Р            2-х местная алюминиевая,

- Хазиев Ф.М.          2-х местная резиновая,

- Хасанов Р.Р.          2-х местная резиновая.